陕水资发[2007]28号

陕 西 省 水 利 厅

关于在全省开展换发新版取水

许可证工作的通知

各市（区）水利（水务）局：

为认真贯彻实施国务院第460号令《取水许可和水资源费征收管理条例》，根据水利部《关于公布并换发新版取水许可证的通知》要求，经研究决定，在全省范围内对所有取用水户进行换发新版取水许可证工作，现将有关事项通知如下：

一、明确认识，高度重视换发新版取水许可证工作

换发新版取水许可证是贯彻国务院《取水许可和水资源费征收管理条例》，依法维护广大取用水户合法权益和依法行政的重要工作。通过换发新版取水许可证完成取水许可管理制度从国务院119号令向460号令的过渡与转变，为实施总量控制与定额管理奠定基础。重点是以实施取水总量控制指标为指导，坚持区域平衡，按照总量只减不增的原则对原审批的取用水量进行核定，并换发新版取水许可证，对应办理而未办理取水许可手续的取用水户进行普查登记，并颁发取水许可证。地下水超采区严格按照超采量削减计划对取用水户重新核定水量。各级要高度重视，认真研究，严密部署，按期完成换发新版取水许可证工作任务。

二、换发新版取水许可证的范围和管理权限划分

本次换证范围为全省范围内除《取水许可和水资源费征收管理条例》明确规定不需要办理取水许可证的，都必须换发新版取水许可证。鉴于机井取水的农灌用户量大且各地管理水平不一，换证工作另行安排。

管理权限划分如下：

1、省级水行政主管部门发放取水许可证和监督管理权限：地表水取水口设计流量合计3立方米/秒（含3立方米/秒）以上的农业取水，设计日取水量合计2万立方米（含2万立方米）以上的工业和城镇生活取水；地下水设计日取水量合计1万立方米（含1万立方米）以上的取水；省政府批准的大中型建设项目取水。

市级水行政主管部门发放取水许可证和监督管理权限：地表水取水口设计流量合计1—3立方米/秒的农业取水，设计日取水量合计1—2万立方米的工业与城镇生活取水；地下水设计日取水量合计0.5—1万立方米的取水；设区市人民政府所在地城市规划区内除省级水行政主管部门发放取水许可证外的取水。

设区市人民政府水行政主管部门管理权限以下的取水，由县级水行政主管部门发放取水许可证和监督管理。

2、水力发电项目审批权限规定如下：水力发电装机在5000千瓦以上（含5000千瓦）或者水库电站以及厅直单位的水力发电项目的取水许可由省级审批发证；其他水力发电项目的取水许可由市级水行政主管部门审批发证。

3、水库取水审批权限规定如下：中型以上水库建设由省级审批发证，小型水库由市级审批发证。工业企业或者城市自来水公司建设取水设施从水库取水的，由工业企业或者城市自来水公司办理取水许可证。水库管理单位或组建的集中供水公司建设供水设施从水库取水的，由供水单位办理取水许可证。

4、采矿疏干排水取水许可管理规定如下：煤矿生产疏干排水（为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水的报县级以上水行政主管部门备案）由市县水行政主管部门按排水量分级审批发证，并明确排水量和排水地点。采矿疏干排水进入退水地点的水纳入地区水资源总量，取用水须经申请办证并缴纳水资源费。

5、跨行政区域的取用水，由所辖行政区域的共同上一级水行政主管部门发放取水许可证和监督管理。取用水单位和个人同时取用地表水和地下水，依据以上分级权限属两级水行政主管部门管理的，由较高一级水行政主管部门发放取水许可证和监督管理。

6、属于流域机构管理、发放取水许可证的取用水，由省水行政主管部门负责受理后转报流域机构。

三、换发新版取水许可证的原则和具体安排

本次换发新版取水许可证按照“统一组织，一户一证，统一编号，县级登记，市级汇总，分级审查和发证”的原则进行。

换证分为五个阶段，现场普查统计阶段、核定审批水量阶段、汇总备案阶段、发证公告阶段和督促检查阶段。

第一阶段：现场普查统计阶段（10月10日—11月30日）

市、县水行政主管部门对属地所有取用水户开展现场普查统计工作。各市（区）、县（区）要对取用水户取（引）水口方位坐标进行普查（测量）登记，填写取用水户取水地点登记表（附件1），并现场对取用水户的用水工艺、节水措施、计量设施、退水水质等以及近五年来的生产产品、规模、技术及工艺的变化和实际用水量情况进行全面统计，填写取水许可证登记表（附件2）和2002—2006年取用水情况统计表（附件3）。对不符合规定的取用水户进行注销，对应办理取水许可而未办理的要纳入普查登记范围，依法履行取水许可手续。

第二阶段：核定审批水量阶段（12月1日—12月31日）

核定各取用水户的合理取水量是这次换证工作的重点，各级要认真地对取用水户近五年来取用水情况统计资料进行分析评估，在此基础上依据行业用水定额，科学合理地核定取用水许可量，并下达核定水量征求意见函（附件4），书面征求取用水户意见，合理确定审批水量。省级取用水户水量核定由属地市县水行政主管部门出具意见，随同汇总资料上报水利厅后，由水利厅负责征求取用水户意见，确定审批水量。

第三阶段：汇总备案阶段（2008年1月1日—2月28日）

根据核查登记结果，由市县水行政主管部门汇总整理逐级审查后报水利厅审核和备案。各市（区）、县（区）按照工业企业自备水源、城镇供水、水电站、水利工程（水库、引水枢纽等）、农业灌溉的顺序分批汇总，统一编号，填写陕西省取用水户汇总表（附件5）。

县级水行政主管部门将属地范围内所有取水户档案资料（包括取水许可登记表、取用水户汇总表、2002—2006年来取用水情况统计表）电子版统一报市级；市级对取用水户档案资料进行汇总整理和审查，并将取用水户档案资料电子版报水利厅。

第四阶段：发证公告阶段（3月1日—3月31日）

各级按照省级核定的取用水户档案，分级制证并向取用水户发放。发证工作结束后，按照管理权限，由省、市、县三级分别对各自发放取水许可证的取用水户进行公告。同时对未办理取水许可的取用水户依法进行清理和查处。

第五阶段：督促检查阶段（2007年10月—2008年5月）

本次换发新版取水许可证是贯彻执行国务院第460号令的一项重要工作，是落实总量控制、定额管理、水资源统一管理和调度制度的基础，政策性和技术性要求都很高。为此，各级要加强对换证工作的监督检查，水利厅将在实施过程中加强督促和指导，完成后进行全面检查，并对换证全程和结果进行全面考核，各市（区）要加强监督检查和指导，确保这项工作扎实顺利进行。

四、其它有关事项和要求

1、水量核定工作要切实落实“五个明确”：即“许可取水量（权）明确、年度取水计划明确、取水计量措施明确、节水目标明确、退水水质标准明确”，对每个取水户建立取水许可监督管理台帐和档案。在核定取用水量的过程中，各级要严格按照法定程序，要把换证工作同实施取用水户水量实时监测管理系统结合起来，对取用水户的取水计量设施、管网布设等情况详细核查，要把近五年来的实际取用水量作为重要指标，严格控制审批水量，为今后水资源规范化、精细化管理奠定基础。

2、本次编码采取计算机编码和取水许证编号两套标准，分别按照《陕西省取用水户代码编制规定》（附件6）和《取水许可证编号说明》（附件7）进行统一编码。取水许可证登记表由取水许可审批机关依据批准的取水事项填写，载明已批准的取水许可的详细内容，审批机关只需填写与审批项目取水内容有关的表格。取水申请书（附件8）是申请取水的重要材料，由取水申请人填写并提交审批机关，其内容和格式不得改变、缺失。县级管理取用水户取水许可申请表、登记表填写3份，市级管理填写4份，省级管理填写5份，并由各级发证时留取水户一份、属地各级存档一份、报上一级备案一份。

3、各市（区）在登记换证过程中，对应办证而未办证的取水户要认真核查登记。2002年5月1日前批准并开工建设取水设施的核查登记后换发新证，2002年5月1日后批准并开工建设取水设施的项目应当补充进行水资源论证和办理取水许可手续，取水工程或者设施经验收合格的，核发取水许可证。

4、各级要充分认识新版取水许可证的重要性，高度重视，加强领导和业务培训、指导，落实责任，保证换证工作如期完成。按照水资源管理能力建设达标活动建设内容，所有取用水纳入取水许可审批和监督管理范围，工业（含水电站）及城市生活取水许可办证率达到100%。农村生活、农业灌溉及其它取水项目取水许可办证率达到90%以上。新版取水许可证由水利厅统一征订，并建立申领、备案制度，规范发证程序。

5、各市要按照通知要求，及时研究布置各县区换证工作，积极组织参加换发新证培训。在换证过程中遇到有关问题，请及时反馈我厅。

联系人：杨建宏

电  话：029-87463134

E-mail：yjh2002@sina.com

附件：1、取用水户取水地点登记表

2、取水许可证登记表

3、2002—2006年取用水情况统计表

4、核定水量征求意见函

5、陕西省取用水户汇总表

6、陕西省取用水户计算机编制规定

7、取水许可证编号说明

8、取水许可申请书

二○○七年九月二十四日